|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tâches | Temps prévu | Temps passé | Notes |
| Lier images et indices | 1h | 1h | Fait |
| Afficher lots d’images aléatoirement (7 neutres + singulier) | 4h | 3h | Fait |
| Gérer les clics sur images (Reconnaitre si image recherchée ou erreur) | 3h | 4h | Fait |
| Chronometre + refresh | 3h | 2h | Fait |
| -5sec par erreur | 1h | 1h | Fait |
| Temps de débug | 4h | 4h | Fait |
| Intégration simple | 1h |  |  |
| Passage des indices et images en json -> changement du système actuel | 4h |  |  |
| Passage des images en base64 | 2h |  |  |
| Mise en place de la BDD | 1h |  |  |
| Inscription/ connexion et token | 3h |  |  |
| Gestion des artiste | 3h |  | Surement hors temps |
| Gestion des thèmes | 2h |  | Surement hors temps |
| Lister artiste et thème | 1h |  | Surement hors temps |
| Gestion des jeux d’images | 4h |  | Surement hors temps |
| Modification indice | 1h |  | Surement hors temps |

Temps total actuel : 15h

Temps total prévisionnel : 38h